|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Objetivo realizado |
| 29/07/2020 | * Prototipo index |
| 30/07/2020 | * Prototipo ciudad * Prototipo monumento * Prototipo alojamiento * Prototipo transporte |
| 02/08/2020 | * Prototipo aparcamiento |
| 05/08/2020 | * Solicitada licencia pycharm |
| 06/08/2020 | * Git creado * Prototipo index html |
| 07/08/2020 | * ER simple |
| 11/08/2020 | * Prototipo ciudad html |
| 13/08/2020 | * Mejora ER |
| 15/08/2020 | * Mejora ER * Mejora prototipos html |
| 18/08/2020 | * Mejora prototipo ciudad html |
| 19/08/2020 | * Acabado prototipo ciudad * Mejora código prototipo index y ciudad html * Retoque prototipo index |
| 20/08/2020 | * Prototipo ciudad html reponsive * App instalada * Cambios modelo |
| 21/08/2020 | * Prototipo monumento html * Primera migración * Creación superuser (admin, pestillo) |
| 22/08/2020 | * Atributos ER |
| 23/08/2020 | * Implementación modelo |
| 24/08/2020 | * Implementación modelo * Modelo registrado en admin |
| 25/08/2020 | * BD creada * API Key solicitada |
| 27/08/2020 | * Llenado BD |
| 28/08/2020 | * Configuración url |
| 29/08/2020 | * Activados archivos estaticos |
| 30/08/2020 | * Base html * Plantilla ciudad * Vista ciudad * url inicio |
| 31/08/2020 | * llenado BD * arreglado static * arreglado diseño index |
| 02/09/2020 | * api key creada |
| 03/09/2020 | * datos csv |
| 04/09/2020 | * datos csv |
| 08/09/2020 | * registro y login |
| 10/09/2020 | * arreglo menú * url, vista y plantilla ciudad * cambio modelo * url raiz |
| 12/09/2020 | * reajuste modelo * datos prueba |
| 24/09/2020 | * ajuste enlace a index * header h1 dinamico |
| 26/09/2020 | * mapa |
| 27/09/2020 | * mapa dinamico |
| 20/12/2020 | * mapa dinamico js |
| 25/12/2020 | * añadir marcadores al mapa |
| 27/12/2020 | * detalle monumento |
| 29/12/2020 | * maquetación detalle monumento * creación formulario comentario * alter campo campo comentario entidad valoracion |
| 09/01/2021 | * alter campo campo monumento entidad valoracion |